VillaCheck — สถานะตามเอกสารและคู่มือส่งมอบ

13 ตุลาคม 2569 · อ้างอิง VillaCheck_Management_Progress_Priority_Report.docx

Build/Backend 88 ผ่าน, Browser Flow 61 ผ่าน, CMS Chrome 17 / WebKit 18 ผ่าน, Responsive WebKit 182 จุด ไม่มีจอล้นหรือฟอร์มหลุด

SMS/Email OTP ส่งและยืนยันจริงผ่านแล้ว; ยังรอ Meta, SMTP แจ้งชำระ, ข้อมูลจริง, เครื่องจริง/UAT และการตั้งตารางสำรอง/เฝ้าระวังของผู้ดูแล

| Priority | งาน / สถานะ | เจ้าของงาน / ขั้นถัดไป |
| --- | --- | --- |
| P0 | สมัคร/เข้าสู่ระบบ/สิทธิ์ User–Merchant–Admin ทำแล้วและผ่านการทดสอบจำลอง ทดสอบจริง SMS/Email OTP ผ่านแล้ว | ทีมพัฒนา ทดสอบธุรกิจกับบัญชีจริง |
| P0 | Facebook Login รอภายนอก ปิดไว้ระหว่างรออนุมัติ; Admin เปิดผ่าน CMS หลังอนุมัติ | ผู้ดูแล Meta รอ Meta แล้วทดสอบกับบัญชีจริง |
| P0 | อีเมลแจ้งชำระ ระบบพร้อม; ส่งจริงยังไม่ผ่านการตรวจรับ ผู้ใช้ยืนยันยังไม่มี SMTP; OTP เป็นคนละบริการ | เจ้าของระบบ เลือกบริการ ตั้งค่า และทดสอบส่งจริง |
| P0 | ข้อมูลธุรกิจและบัญชีรับชำระจริง รอตรวจรับ เว็บยัง Demo; ไม่คาดเดาข้อมูลจริงหรือแก้ใบเดิมย้อนหลัง | Admin/ทีมธุรกิจ ตรวจบัญชี จำนวนผู้พัก ราคา เอกสาร แล้วอนุมัติเปิดใช้งานจริง |
| P0 | iPhone/iPad จริง พร้อมอุปกรณ์; รอผลผู้ใช้ WebKit เป็นการจำลอง ไม่ใช่ผลเครื่องจริง | ผู้ใช้/ทีมธุรกิจ ตรวจ Safari แนวตั้ง/แนวนอน เมนู ฟอร์มอัปโหลด CMS |
| P0 | UAT ธุรกิจครบวงจร รอผู้ตรวจรับ การทดสอบจำลองไม่แทนการเซ็นตรวจรับ | ทีมธุรกิจ ทดสอบรายการด้านล่าง บันทึก Pass/Fail และผู้อนุมัติ |
| P1 | Villa/เอกสาร/อนุมัติ/QR ทำแล้วและทดสอบผ่าน เพิ่ม แก้ ขอเอกสารเพิ่ม ปฏิเสธ อนุมัติ และตรวจใหม่ตาม Flow | ทีมพัฒนา/Admin Admin ตรวจข้อมูลจริง |
| P1 | แพ็กเกจ/ต่ออายุ/สลิป ทำแล้วและทดสอบผ่าน คนตรวจสลิป; ใบเดิมรักษายอด อายุสิทธิ์ และบัญชี ณ ตอนสร้าง | ทีมพัฒนา/Admin ตรวจธุรกรรมจริงใน UAT |
| P1 | รายงานปัญหา/โน้ตส่วนตัว/Leads/Analytics ทำแล้วและทดสอบผ่าน โน้ตภายในไม่เปิดต่อสาธารณะ; ข้อมูล Merchant จำกัดเจ้าของ | ทีมพัฒนา/Admin ทีมงานทดสอบจัดการเรื่องจริง |
| P1 | CMS หน้าแรก/แบนเนอร์/ข้อความ/Section ทำแล้วและทดสอบผ่าน เพิ่ม ซ่อน เรียง Section; ร่าง Preview เผยแพร่ | Admin อบรมตามคู่มือ |
| P1 | CMS หน้าเว็บ/ข่าว/บทความ/FAQ/คู่มือ ทำแล้วและทดสอบผ่าน เนื้อหา รูป เมนู และหน้าใหม่ผ่าน CMS | Admin ทีมธุรกิจตรวจเนื้อหา |
| P1 | CMS ติดต่อ/เวลาทำการ/Social/แบรนด์ ทำแล้วและทดสอบผ่าน ปรับข้อมูลเว็บไซต์ผ่าน CMS | Admin ใส่ข้อมูลจริง |
| P1 | นโยบาย/เงื่อนไข/มาตรฐาน/เวอร์ชัน ทำแล้ว; เนื้อหารอตรวจรับ แก้หน้าและคืนเวอร์ชันเป็นร่าง; เผยแพร่จึงเปลี่ยนเว็บ | Admin/ทีมธุรกิจ ตรวจถ้อยคำก่อนใช้จริง |
| P1 | โปรโมชั่น/อายุสิทธิ์/ข้อความชำระ ทำแล้วและทดสอบผ่าน แพ็กเกจผ่านหน้าจัดการ; กติกา CMS ใช้ใบใหม่; ใบเก่าที่ไม่มี snapshot ให้ยืนยันกับทีม | Admin ตรวจวันเริ่ม/สิ้นสุดและราคาใน UAT |
| P1 | OTP/อีเมล/ข้อความแจ้งสถานะ ทำแล้วตามขอบเขตบริการ CMS แก้ข้อความ SMTP/raw SMS และ Email template ID; Ready-to-use ใช้เทมเพลตที่ผู้ให้บริการอนุมัติ | Admin/ผู้ดูแลบริการ เทมเพลตภายนอกปรับในผู้ให้บริการ; ความปลอดภัย OTP คงเดิม |
| P1 | CMS Admin-only/ประวัติ/ย้อนเวอร์ชัน ทำแล้วและทดสอบผ่าน ตามคำตอบผู้ใช้ Admin ทุกคนแก้และเผยแพร่ได้; User/Merchant ไม่มีสิทธิ์ CMS | Admin ทดสอบผู้ใช้งานจริง |
| P2 | คู่มือ/อบรม/ส่งมอบ คู่มือพร้อม; อบรมรอทีม มีคู่มือในหลังบ้านและรายงานนี้ | ทีมพัฒนา/ทีมธุรกิจ เดินรายการ UAT พร้อมทีมงาน |
| P2 | Backup/Restore เครื่องมือและกู้คืนข้อมูลจำลองผ่าน เข้ารหัส consistent snapshot; ไม่กู้ session/OTP; ไม่ทับฐานข้อมูลมีข้อมูล | ผู้ดูแลฐานข้อมูล ตกลง retention/ตารางสำรอง/PITR และซ้อมฐานใหม่กับผู้ให้บริการ |
| P2 | Monitoring/Support เครื่องมือพร้อม; การเฝ้าระวังรอตั้งเวลา Admin readiness + check:health + คิวอีเมล + รายงานปัญหา | ผู้ดูแลระบบ/Admin กำหนดผู้รับผิดชอบ ตารางตรวจ และช่องทางแจ้งเหตุ |

คู่มือ Admin

CMS ใช้เฉพาะ Admin ทุกคนแก้และเผยแพร่ได้: แก้เนื้อหา → บันทึกร่าง → Preview → เผยแพร่ → ตรวจเว็บจริง ประวัติย้อนหลังคืนเป็นร่างก่อนเผยแพร่

แพ็กเกจแก้ราคาและสิทธิ์ในหลังบ้าน กติกาอายุสิทธิ์และข้อความอีเมลแก้ผ่าน CMS มีผลใบใหม่เท่านั้น

ตรวจเอกสารและข้อมูล Villa ก่อนอนุมัติ เมื่อข้อมูลถูกแก้ต้องเข้าตรวจใหม่; ถ้าขอแก้/ปฏิเสธใส่เหตุผล

สลิปให้คนตรวจยอด บัญชี และรายการรับจริงก่อนยืนยันพร้อมเลขธุรกรรม ระบบไม่อนุมัติอัตโนมัติ

ใบเก่าที่ไม่มีบัญชี snapshot ต้องยืนยันบัญชี ณ ตอนสร้างกับทีม ห้ามเดาหรือเปลี่ยนเป็นบัญชีปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

หน้าตั้งค่า Admin แสดงความพร้อมบริการ ผล OTP คิวอีเมล ข้อมูลที่ยังขาด ตรวจผลส่งจริงแยกจากการมี credentials; ส่งซ้ำได้หลังแก้ SMTP

Facebook เปิดจาก CMS หลัง Meta อนุมัติและตรวจ Login จริง; OTP ที่ใช้บริการ ready-to-use ให้แก้เทมเพลตใน provider console

รับเรื่องจากฟอร์มแจ้งปัญหาและช่องทางติดต่อ CMS; โน้ตภายในใช้เฉพาะทีมงาน

UAT และเครื่องจริง

ใช้บัญชี/ข้อมูลทดสอบที่ทีมอนุมัติ ระบุผู้ทดสอบ วันที่ รุ่นอุปกรณ์ Browser ผล Pass/Fail และหมายเลขปัญหาในแต่ละรายการ หลีกเลี่ยงการส่งสลิปหรืออนุมัติรายการเงินจริงระหว่างทดลอง

Guest ค้นหา/กรอง/เปิด Villa และ QR; ไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวที่ต้อง Login — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

User สมัครและ OTP, ตรวจ Villa, แจ้งปัญหา, ดูประวัติ; เข้า CMS ไม่ได้ — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

Merchant สมัคร/เลือกแพ็กเกจ/เพิ่ม Villa/อัปโหลด PDF และรูป/แก้แล้วตรวจใหม่ — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

Admin ขอแก้เอกสาร/ปฏิเสธพร้อมเหตุผล/อนุมัติ; Merchant เห็นสถานะตรงกัน — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

Merchant ส่งสลิป → Admin ตรวจธนาคารจริง → ปฏิเสธหรือยืนยันพร้อมเลขธุรกรรม; QR เปิดหลังผ่าน — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

ต่ออายุเก็บ QR เดิม; ยืนยันซ้ำไม่เพิ่มสิทธิ์ซ้ำ; ใบเดิมไม่เปลี่ยนเมื่อแก้ CMS — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

Admin จัดการรายงาน/โน้ตภายใน/Leads; Merchant ไม่เห็นข้อมูลข้ามเจ้าของ — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

CMS ร่าง → Preview → เผยแพร่ → หน้าเว็บจริง; คืนเวอร์ชันเป็นร่างก่อนเผยแพร่ใหม่ — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

Safari iPhone/iPad แนวตั้งและแนวนอน: เมนู ตาราง ฟอร์ม picker PDF/รูป CMS และ Settings — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

ตรวจบริการ Email OTP แยก SMTP แจ้งชำระ; Facebook ทดสอบหลัง Meta อนุมัติ — ผล: ______ ผู้ตรวจ: ______ วันที่: ______

ผู้อนุมัติธุรกิจ: ______ · วันที่เปิดใช้งานจริง: ______ · ข้อค้างที่ยอมรับ: ______

สำรอง/กู้คืนและดูแลระบบ

ตั้ง BACKUP_SECRET อย่างน้อย 32 ตัวอักษรผ่านระบบเก็บ secrets และ BACKUP_DATABASE_URL/DIRECT_URL แยกจากปลายทางกู้คืน เก็บกุญแจคนละที่กับไฟล์ ไม่เก็บ secrets ใน Git หรือส่งผ่านแชต

npm run db:backup -- /secure/location/villacheck-date.vcb

เป็นสำรองข้อมูลแอป 15 ตารางรวมเอกสาร binary/CMS แบบเข้ารหัสและ snapshot ที่สอดคล้องกัน ไม่ใช่สำรอง SQL schema/roles หรือ PITR ของผู้ให้บริการ ไม่รวม sessions, OTP, OAuth states, rate limits

กู้คืน: สร้างฐานข้อมูลใหม่ที่ว่างและผ่าน migrations แล้ว ตั้ง BACKUP_DATABASE_URL เป็นฐานใหม่ จากนั้น npm run db:restore -- /secure/location/villacheck-date.vcb ระบบปฏิเสธฐานมีข้อมูล ปลายทาง remote ต้อง ALLOW_REMOTE_RESTORE=true หลังผู้ดูแลยืนยันฐานใหม่ แยกบริการส่งข้อความระหว่างซ้อม ตรวจจำนวนรายการ เอกสาร ใบแจ้งชำระ และ QR ก่อนสลับระบบ

ผู้ดูแลต้องกำหนดตารางสำรอง retention พื้นที่เก็บ การตรวจไฟล์ และซ้อมกู้คืนจริงกับผู้ให้บริการ ยังไม่ได้ตั้งตารางหรือสำรอง production โดยอัตโนมัติ

npm run check:health ตรวจ API แบบอ่านอย่างเดียว ออกจากคำสั่งด้วยสถานะผิดพลาดหากบริการผิดปกติ กำหนดผู้รับแจ้งเหตุและตารางรันในระบบขององค์กร; หน้าความพร้อม Admin ใช้ตรวจคิวและสถานะร่วมกัน